Weekly Report

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reporter | **谢旻珊** | | | **Reporting Date** | | | 2018.12.11 | | | |
| **Performance of Schedule This Week**  **本周任务完成情况** | **Scheduled 计划任务完成情况** | No. | Description | | SS | SF | | AS | AF | Percent  Complete |
| 1 | 给系统添加用户类型识别功能的前端部分，使系统能根据当前用户是否登录做出相应变化。 | | 12.6 | 12.11 | | 12.6 | 12.11 | 100% |
| 2 | 实现用户对帖子的收藏和删除功能。 | | 12.6 | 12.11 | | 12.6 | 12.11 | 100% |
| **Un- scheduled计划外任务完成情况** | **No.** | **Description** | | **Performance** | | | **Effect to the Schedule** | | |
|  |  | |  | | |  | | |
| **Problem existent** | 尽管现在已经接近项目的尾声，但在实现的过程中，总是有新的需求出现。比如用户对帖子的收藏、删除功能。  然而，页面已经开始部署，不断修改更新会给小组成员带来额外的工作量。  足以说明，我们的项目范围管理没有做好，没有按照需求优先级定义好项目范围，也没有严格遵守制订的范围。 | | | | | | | | | |
| **Opinion &Proposal** | 希望以后能注重项目范围管理，以免在执行过程中，无意识地扩展项目范围。 | | | | | | | | | |
| Others | 无 | | | | | | | | | |

***SS=Scheduled Start Date, SF=Scheduled Finish Date***

***AS=Actual Start Date, AF=Actual Finish Date***