Weekly Report

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reporter | **谢旻珊** | | | | **Reporting Date** | | | | | 2018.11.13 | | | | |
| **Performance of Schedule This Week**  **本周任务完成情况** | **Scheduled 计划任务完成情况** | | No. | Description | | | SS | SF | | | AS | | AF | Percent  Complete |
| 1 | 编写静态个人中心界面 | | | 11.8 | 11.13 | | | 11.8 | | 11.13 | 80% |
| 2 | 完成项目范围说明书的资源部分 | | | 11.8 | 11.15 | | | 11.8 | | 11.15 | 100% |
| **Un- scheduled计划外任务完成情况** | | **No.** | **Description** | | | **Performance** | | | | **Effect to the Schedule** | | | |
|  |  | | |  | | | |  | | | |
| **Problem existent** | 没有问题。 | | | | | | | | | | | | | |
| **Schedule**  **Next Week** | No. | Description | | | | SS | | | SF | | | Remark | | |
| 1 | 编写个人中心界面的信息获取接口 | | | | 11.15 | | | 11.20 | | |  | | |
| 2 | 制作小组工作接口仓库中的“获取所有信息”接口 | | | | 11.15 | | | 11.20 | | |  | | |
| 3 | 编写个人中心界面的信息修改接口 | | | | 11.15 | | | 11.20 | | |  | | |
| 4 | 制作小组工作接口仓库中的“修改信息”接口 | | | | 11.15 | | | 11.20 | | |  | | |
| **Opinion &Proposal** | 无。 | | | | | | | | | | | | | |
| Others | 实现过程中应该多多注意需求文档、数据模型，要与文档要求保持一致。 | | | | | | | | | | | | | |

***SS=Scheduled Start Date, SF=Scheduled Finish Date***

***AS=Actual Start Date, AF=Actual Finish Date***