Weekly Report

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reporter | **谢旻珊** | | | | **Reporting Date** | | | | | 2018.11.27 | | | | |
| **Performance of Schedule This Week**  **本周任务完成情况** | **Scheduled 计划任务完成情况** | | No. | Description | | | SS | SF | | | AS | | AF | Percent  Complete |
| *1* | *调整、优化个人中心界面布局* | | | *11.22* | *11.27* | | | *11.22* | | *11.27* | *95%* |
| *2* | *实现动态创建个人收藏模块的界面。* | | | *11.22* | *11.27* | | | *11.22* | | *11.27* | *100%* |
| **Un- scheduled计划外任务完成情况** | | **No.** | **Description** | | | **Performance** | | | | **Effect to the Schedule** | | | |
|  |  | | |  | | | |  | | | |
| **Problem existent** | 由于经验不足，前端小组总是频繁修改，导致后台人员无法开展工作。 | | | | | | | | | | | | | |
| **Schedule**  **Next Week** | No. | Description | | | | SS | | | SF | | | Remark | | |
| *1* | *实现交流栈blog页面的整体动态添加* | | | | *11.29* | | | *12.4* | | |  | | |
| *2* | *实现从交流栈blog总体页到blog详情页的动态跳转* | | | | *11.29* | | | *12.4* | | |  | | |
| **Opinion &Proposal** | 希望经理可以尽早划分任务，做完了个人中心界面，我就完全闲置了，造成了资源浪费。而且后期我可能会被其他“项目组”调度，没有多余的时间资源。 | | | | | | | | | | | | | |
| Others | 我学会了动态添加html界面的元素！ | | | | | | | | | | | | | |

***SS=Scheduled Start Date, SF=Scheduled Finish Date***

***AS=Actual Start Date, AF=Actual Finish Date***