Weekly Report

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reporter | **谢旻珊** | | | | **Reporting Date** | | | | | 2018.12.4 | | | | |
| **Performance of Schedule This Week**  **本周任务完成情况** | **Scheduled 计划任务完成情况** | | No. | Description | | | SS | SF | | | AS | | AF | Percent  Complete |
| 1 | 实现交流栈blog页面的整体动态添加 | | | 11.29 | 12.4 | | | 11.29 | | 12.4 | 100% |
| 2 | 实现从交流栈blog总体页到blog详情页的动态跳转 | | | 11.29 | 12.4 | | | 11.29 | | 12.4 | 100% |
| **Un- scheduled计划外任务完成情况** | | **No.** | **Description** | | | **Performance** | | | | **Effect to the Schedule** | | | |
|  |  | | |  | | | |  | | | |
| **Problem existent** | 一个页面同时被几个人一起更改，导致很难统一，同一个功能代码我写了三遍…… | | | | | | | | | | | | | |
| **Schedule**  **Next Week** | No. | Description | | | | SS | | | SF | | | Remark | | |
| 1 | 给系统添加用户类型识别功能的前端部分，使系统能根据当前用户是否登录做出相应变化。 | | | | 12.6 | | | 12.11 | | |  | | |
| 2 | 实现用户对帖子的收藏和删除功能。 | | | | 12.6 | | | 12.11 | | |  | | |
| **Opinion &Proposal** | 此时已经接近项目尾声，我也因为其他ddl比较忙，但项目经理没有在前期的空闲时间尽早分配任务，导致现在无法专心投入我们的项目，界面布局也没有得时间优化。  希望以后能尽早确定分工，以界面或功能模块为单位，尽量不要好几个人负责同一个界面或模块，这样才能提高效率。 | | | | | | | | | | | | | |
| Others | 无 | | | | | | | | | | | | | |

***SS=Scheduled Start Date, SF=Scheduled Finish Date***

***AS=Actual Start Date, AF=Actual Finish Date***